企业培训平台功能增强建设建议书

围绕培训内容管理、课程部署、积分激励、视频学习、培训矩阵与过程监督的建设方案

| 客户单位 | Vesuvius中国区 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 企业培训平台功能增强建设项目 |
| 建议版本 | V1.0 |
| 建设周期 | 约 6–10 周，视最终范围确认 |

目录

• 1 项目理解与建设目标

• 2 本期建设范围

• 3 业务流程与系统架构

• 4 功能模块建设方案

• 4.1 培训内容管理

• 4.2 课程部署

• 4.3 正负积分体系

• 4.4 视频上传与播放

• 4.5 培训矩阵

• 4.6 学习过程防挂机机制

• 4.7 数据统计与台账输出

• 5 技术实现方案

• 6 实施计划与项目管理

1  项目理解与建设目标

本项目是在现有企业培训平台基础上进行功能增强，重点补齐培训执行、学习激励、视频学习、培训完成度可视化和学习过程监督能力。建设目标不是单独开发几个页面，而是形成一条相对完整的管理链路：课程内容可管理、课程任务可部署、学习过程可追踪、完成结果可统计、积分奖惩可沉淀、检查资料可导出。

结合企业安全培训、岗位培训、制度宣导和内部考核场景，本期建议优先建设以下目标：

1. 提升培训任务执行率。通过课程部署、学习提醒、完成度统计和积分奖惩，让培训任务从“已发布”真正走向“被完成”。

2. 提升员工学习参与度。通过正向积分、逾期扣分、个人积分记录等方式，形成基础激励和约束。

3. 支持视频化培训。企业可上传培训视频，员工可在线播放，系统记录观看进度和完成情况。

4. 提升管理可视化能力。通过培训矩阵展示员工、岗位、职能、课程和完成率，减少人工 Excel 统计。

5. 降低无效学习风险。通过长时间无操作提醒、页面切出记录、视频观看进度限制等机制，减少挂机、代刷和无效学习。

6. 保留合规扩展空间。培训记录、考试记录、积分记录、课程版本和导出报表后续可继续扩展为迎检台账、资质档案和岗位培训覆盖分析。

本期建设主线 从“能建课、能学习”进一步升级为“能部署、能监督、能激励、能统计、能导出”。

2  本期建设范围

本期建设建议围绕七个功能版块展开，其中培训内容管理与课程部署为业务基础，积分体系、视频学习、培训矩阵和防挂机机制为本期增强重点，数据统计与台账输出用于承接客户管理和检查需求。

| 模块 | 本期建设内容 | 建设价值 |
| --- | --- | --- |
| 培训内容管理 | 课程内容编辑、课程完成设置、内容审核流、课程版本信息维护 | 保证课程内容可编辑、可审核、可发布，降低培训内容管理风险 |
| 课程部署 | 按人员、部门、岗位、职能、班组等维度分配课程，设置开始时间、截止时间、完成要求和提醒规则 | 让课程从内容资源变成可执行培训任务 |
| 正负积分体系 | 学习加分、逾期扣分、积分流水、个人积分展示、后台查询 | 提升参与度，形成正向激励与基础约束 |
| 视频上传与播放 | 课程视频上传、在线播放、断点续播、观看进度记录、完成规则 | 支持企业视频化培训和过程留痕 |
| 培训矩阵 | 员工、岗位、职能、课程完成度、完成率、逾期情况等矩阵展示 | 帮助管理者快速掌握培训覆盖情况 |
| 防挂机机制 | 无操作提醒、页面切出提示、视频拖拽控制、观看有效性校验、复核记录 | 减少形式化学习和无效观看 |
| 数据统计与台账输出 | 完成度统计、积分统计、视频学习记录、课程完成报表、Excel 导出 | 支撑内部管理和后续迎检台账扩展 |

为控制一期范围，本建议书不将人脸识别、活体检测、复杂视频转码、多清晰度播放、岗位风险匹配度自动评分、积分商城等能力纳入默认建设范围。上述能力可作为后续增强内容。

3  业务流程与系统架构

本期建议采用“内容准备—审核发布—课程部署—学习执行—过程监督—积分计算—矩阵统计—资料导出”的流程设计。该流程覆盖管理员、学员、部门负责人和培训管理人员的主要操作场景。

| 阶段 | 主要动作 | 系统输出 |
| --- | --- | --- |
| 内容准备 | 管理员编辑课程内容，上传文档、图片、视频，设置章节与考试内容 | 形成课程草稿和课程内容结构 |
| 审核发布 | 提交课程审核，审核通过后发布正式版本 | 形成可部署课程版本 |
| 课程部署 | 选择培训对象，设置开始时间、截止时间、完成要求和提醒方式 | 形成培训任务 |
| 学习执行 | 学员进入课程，学习图文内容或视频内容，完成章节小测或考试 | 形成学习记录和考试记录 |
| 过程监督 | 系统对长时间无操作、页面切出、视频未完整观看等情况进行提示和记录 | 形成可复核的过程记录 |
| 积分计算 | 按规则自动加分或扣分，形成积分流水 | 形成个人积分和管理端积分记录 |
| 矩阵统计 | 按员工、部门、岗位、职能、课程维度展示完成情况 | 形成培训矩阵和完成率分析 |
| 资料导出 | 导出培训记录、完成情况、考试结果和积分明细 | 形成内部管理报表和台账基础数据 |

建议的系统功能架构如下：

| 一级模块 | 二级能力 |
| --- | --- |
| 培训内容管理 | 课程内容编辑、附件管理、视频内容、完成设置、考试设置、审核流、版本记录 |
| 课程部署 | 对象选择、任务时间、提醒设置、部署记录、完成跟踪、撤销与归档 |
| 学习执行 | 课程学习、视频播放、章节小测、课程考试、断点续学、完成判断 |
| 积分体系 | 积分规则、加分扣分、积分流水、个人积分、管理端查询 |
| 培训矩阵 | 员工矩阵、岗位矩阵、职能矩阵、课程完成度、部门统计、导出 |
| 学习监督 | 无操作提醒、切出提示、观看进度限制、视频拖拽限制、过程复核 |
| 数据报表 | 完成率、通过率、逾期统计、积分统计、学习记录、考试记录、导出 |

4  功能模块建设方案

4.1 培训内容管理

培训内容管理是本期功能的基础。平台需要支持管理员对课程内容进行持续编辑和维护，并通过完成设置与内容审核流确保课程可控发布。

| 功能 | 说明 | 一期范围 |
| --- | --- | --- |
| 课程内容编辑 | 支持课程标题、简介、章节、页面内容、图片、附件、视频、测验等内容编辑 | 支持基础图文与视频内容维护，支持章节结构调整 |
| 课程附件管理 | 支持文档、图片等材料上传并关联到课程或章节 | 每门课程默认支持 10 份材料；单份文档建议不超过 10MB，图片不超过 5MB，可按项目配置扩展 |
| 课程视频内容 | 支持在课程章节中上传并引用视频内容 | 支持 MP4 格式优先，记录播放进度和完成状态 |
| 课程完成设置 | 配置学习完成规则，例如必修章节完成、视频观看比例、考试通过、最低学习时长等 | 支持常用完成条件配置，复杂规则二期扩展 |
| 考试与测验设置 | 支持章节小测或课程考试，用于验证学习效果 | 支持题目维护、AI 出题或人工出题的接口预留，具体 AI 生成范围按项目确认 |
| 内容审核流 | 课程发布前可经过培训负责人或 EHS 负责人审核 | 支持提交审核、审核通过、退回修改、发布记录 |
| 版本记录 | 发布后的课程形成版本记录，后续改动可留痕 | 支持基础版本号、发布时间、发布人记录 |

课程完成设置建议采用“规则组合”的方式，不将所有课程强制成同一种完成标准。制度宣导类课程可采用阅读确认；安全培训类课程建议加入视频观看比例和考试通过；资质相关课程可加入证书或复训要求。

4.2 课程部署

课程部署用于把已发布课程转化为具体培训任务，是连接课程内容和员工学习的关键模块。本期建议将课程部署作为独立版块建设，避免课程发布后仍依赖人工通知或线下统计。

| 功能 | 说明 | 一期范围 |
| --- | --- | --- |
| 部署对象选择 | 支持按员工、部门、岗位、职能、班组等维度选择培训对象 | 至少支持人员、部门、岗位三类维度，可根据客户组织数据扩展 |
| 部署时间设置 | 设置课程开始时间、截止时间、是否立即生效 | 支持立即开始和定时开始 |
| 完成要求绑定 | 部署时引用课程完成设置，也可对本次任务补充截止规则 | 支持课程级完成规则与任务截止时间 |
| 学习提醒 | 对未开始、临近截止、逾期未完成等状态进行系统提醒 | 一期以站内提醒或后台提示为主，短信和企业微信可作为扩展 |
| 部署状态管理 | 展示待开始、进行中、已完成、已撤销、已归档等状态 | 支持基础状态流转与记录 |
| 部署历史 | 保留每次课程部署的对象、时间、课程版本和完成情况 | 支持管理端查询与导出 |
| 任务完成跟踪 | 管理员可查看本次部署的完成率、未完成人员、逾期人员和考试通过情况 | 支持列表、筛选和基础统计 |

课程部署的管理价值 课程不是发布后就结束。课程部署模块要解决“谁必须学、什么时候学完、没学完怎么提醒、完成情况如何统计”的问题。

4.3 正负积分体系

积分体系用于建立培训行为的轻量化激励和约束机制。积分不建议一期做成复杂商城或绩效系统，而应先服务于学习参与、完成情况和管理统计。

| 积分类型 | 示例规则 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 正向积分 | 首次登录 +5；首次学习 +5；完成课程 +10；考试通过 +10；按时完成 +5 | 系统自动计算并写入积分流水 |
| 负向积分 | 课程逾期 -5；考试未通过 -3；超过截止时间仍未完成 -5 | 根据部署截止时间和考试结果自动扣分 |
| 人工调整 | 管理员补发积分、纠错扣减、活动奖励 | 保留操作人、原因和时间 |
| 积分展示 | 个人积分、积分明细、近期积分变化 | 学员端可见个人数据 |
| 管理统计 | 部门积分、员工积分排行、积分来源统计 | 管理端用于查看和导出 |

建议一期采用“规则预设 + 后台开关”的方式，先保证规则清晰、流水可查。后续如客户需要，可再建设积分商城、班组 PK、年度学习之星等增强能力。

4.4 视频上传与播放

视频课程是企业安全培训和操作规程培训中的高频需求。对于本期项目，建议优先建设稳定可用的视频上传、播放和进度记录能力，不建议一开始就引入过重的视频平台能力。

| 功能 | 说明 | 一期建议 |
| --- | --- | --- |
| 视频上传 | 管理员在课程章节中上传视频文件 | 优先支持 MP4 / H.264 格式，单视频大小按服务器和存储方案配置 |
| 视频存储 | 视频文件存储在服务器或对象存储中 | 建议采用对象存储，便于后续扩容 |
| 在线播放 | 学员端在线播放课程视频 | 支持 PC 和移动端浏览器播放 |
| 断点续播 | 记录上次观看位置，下次继续播放 | 作为一期推荐能力 |
| 观看进度记录 | 记录观看比例、观看时长、是否达到完成标准 | 用于课程完成判断 |
| 播放控制 | 可配置是否允许拖拽、是否允许倍速、是否必须观看到指定比例 | 一期支持基础限制，复杂策略后续扩展 |
| 视频完成规则 | 例如观看达到 80% 或 100% 才算完成 | 与课程完成设置联动 |

若客户对视频质量、清晰度切换、转码、CDN 分发或大规模并发播放有较高要求，建议另行评估视频云服务或私有化视频处理方案。该部分会影响建设成本和运维成本。

4.5 培训矩阵

培训矩阵用于把分散的学习记录转化为管理视图。它应重点回答：哪些员工完成了培训，哪些岗位仍存在未完成课程，哪些部门完成率偏低，哪些课程存在逾期或未通过情况。

| 矩阵维度 | 展示内容 | 管理用途 |
| --- | --- | --- |
| 员工维度 | 姓名、工号、部门、岗位、职能、已分配课程、已完成课程、未完成课程、完成率 | 查看个人培训进度和缺口 |
| 部门维度 | 部门人数、应训人数、完成人数、完成率、逾期人数 | 部门负责人查看整体执行情况 |
| 岗位维度 | 岗位名称、应训课程、完成人数、未完成人数、课程覆盖情况 | 评估岗位培训覆盖 |
| 课程维度 | 课程名称、部署批次、完成率、考试通过率、逾期人数 | 评估课程执行效果 |
| 状态维度 | 未开始、学习中、已完成、考试未通过、逾期未完成 | 快速定位待处理对象 |

一期建议先提供员工培训矩阵和课程完成矩阵，支持按部门、岗位、职能、课程状态筛选，并支持 Excel 导出。后续可继续扩展证书状态、岗位应训课程、迎检台账等能力。

4.6 学习过程防挂机机制

防挂机机制的目标不是做强监管，而是提升学习真实性，减少“打开课程后离开”“视频拖到结尾”“长时间不操作仍计入学习”的情况。考虑一期成本和隐私合规，本期建议采用轻量化机制。

| 机制 | 说明 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 长时间无操作提醒 | 学习页面在一定时间内无鼠标、键盘或触控操作时弹出确认提示 | 学员确认后继续学习；未确认则暂停有效学习计时 |
| 页面切出提示 | 学习过程中离开当前页面、切换标签页或浏览器最小化时进行提示 | 记录次数并在必要时提醒学员返回学习 |
| 视频拖拽限制 | 限制学员直接拖到未观看位置，或拖拽后不计入已观看进度 | 确保观看进度更接近真实学习过程 |
| 播放状态控制 | 视频暂停、页面离开或无操作时，不继续累计有效观看时间 | 与视频完成规则联动 |
| 弹窗确认 | 学习过程中随机或定时出现继续学习确认 | 未确认时暂停课程进度累计 |
| 管理端复核记录 | 管理员可查看学习时长、切出次数、确认情况等过程信息 | 用于判断是否需要补学或人工复核 |

一期暂不建议默认建设人脸识别、摄像头监考、活体检测等能力。此类能力涉及员工隐私、摄像头权限、设备兼容性和误判责任，适合在客户明确提出强监管要求后作为专项功能评估。

4.7 数据统计与台账输出

数据统计与导出是培训平台能否真正服务管理的关键。本期建议将课程完成、考试结果、积分流水、视频观看和部署完成情况纳入统一统计口径。

| 输出类型 | 主要字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 培训完成报表 | 员工、部门、岗位、课程、完成状态、完成时间、完成率 | 日常培训管理 |
| 考试结果报表 | 考试名称、分数、是否通过、考试次数、提交时间 | 学习效果验证 |
| 积分明细报表 | 员工、积分变化、来源、课程、时间、操作人 | 积分追溯和管理复核 |
| 视频学习记录 | 视频名称、观看比例、观看时长、是否达标 | 视频课程完成判断 |
| 部署任务报表 | 课程版本、部署对象、开始时间、截止时间、完成情况 | 培训任务复盘 |
| 台账基础导出 | 按人员、课程、部门或时间段导出培训记录 | 后续迎检台账适配基础 |

5  技术实现方案

本项目建议采用前后端分离方式建设，围绕课程、部署、学习记录、积分、视频资源和报表统计建立清晰的数据模型。技术实现应优先保证可维护、可扩展和可审计。

5.1 前端实现

• 管理端：用于课程内容编辑、课程审核、课程部署、积分管理、培训矩阵和报表导出。

• 学员端：用于课程学习、视频播放、章节测验、考试、积分查看和学习任务查看。

• 响应式适配：优先支持 PC 端和移动端浏览器，具体适配范围按客户使用场景确认。

5.2 后端实现

• 课程服务：管理课程、章节、页面、附件、视频、完成设置和审核状态。

• 部署服务：管理课程任务、分配对象、时间规则、完成统计和部署历史。

• 学习记录服务：记录课程进度、视频观看、测验考试、完成状态和过程信息。

• 积分服务：根据学习行为和部署结果生成积分流水，支持查询和人工调整。

• 报表服务：按员工、部门、岗位、课程、时间维度聚合统计并导出。

5.3 视频与文件存储

• 文档、图片和视频文件建议统一接入文件资源服务，便于权限控制和后续扩容。

• 视频建议优先采用对象存储方案，避免占用业务服务器磁盘。

• 基础版可先支持 MP4 原文件播放；增强版可根据需要接入转码、HLS 和 CDN。

5.4 权限与安全

• 管理员、培训负责人、审核人、学员等角色应具备不同操作权限。

• 课程审核、发布、积分人工调整、部署撤销等关键操作应记录操作日志。

• 员工学习记录、考试记录和积分记录应避免被随意修改，必要修改需保留原因和操作人。

6  实施计划与项目管理

按标准版建设范围估算，本项目建议实施周期为 8 周左右。若客户选择增强版或涉及复杂组织数据对接、视频云服务、历史数据迁移，周期需相应延长。

| 阶段 | 周期 | 主要工作 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求确认 | 第 1 周 | 确认业务流程、功能范围、角色权限、报价版本和验收口径 | 需求确认清单、项目计划 |
| 原型与方案设计 | 第 2 周 | 完成主要页面原型、数据流和接口范围设计 | 页面原型、功能说明、接口清单 |
| 核心功能开发 | 第 3–6 周 | 开发培训内容管理、课程部署、积分体系、视频播放、培训矩阵、防挂机机制 | 可联调功能版本 |
| 联调测试 | 第 7 周 | 前后端联调、功能测试、数据测试、权限测试、导出测试 | 测试记录、问题修复清单 |
| 试运行与验收 | 第 8 周 | 客户试用、问题修复、验收确认、交付文档 | 验收版本、操作说明、交付清单 |

项目实施过程中建议采用周度沟通机制，每周同步开发进度、待确认问题和风险事项。客户需指定业务负责人参与需求确认、原型评审、测试验收和培训试运行。